Date (2024-01-30) :  
Auteur : Julie-Pier Potvin  
**Présent**:

* Julie-Pier Potvin
* Abdoulaye Mohamed Ahmed
* Lucas Caissie

**Absent**:



**Liste des individus** :

Julie-Pier Potvin :  
Done :

* Création du scripte de la base de données
* Création des clés étrangères et leurs références entre les tables
* Commencé l'installation de WampServer pour tester le site web
* Porter des changements à Jira (placer les sprintes et ses tâches aux bons endroits, faire l’assignation des tâches)
* Création du premier rapport

To Do :

* Terminer de configurer WampServer
* Tester l’interface login
* Création de l'interface de gestion d’utilisateurs

Blockers :

* Configuration complète de WampServer

Abdoulaye Mohamed Ahmed :  
Done :

* Diagramme de cas d'utilisation
* Diagramme de séquence
* Set up environnement de développement
* Diagramme de classes

To Do :

* Logique authentification
* Gestion de la session utilisateur
* Commencer la gestion de l'utilisateur

Blockers :

* Une erreur de chargement d'une variable dans un modal Bootstrap

Lucas Caissie :  
Done :

* Créer des tables
* Créer des sprints dans Jira
* Créé des tâches et placer des descriptions
* Installé des nouvelles applications

To Do :

* Installer WampServer
* Continuer l'interface visuelle pour le site web avec Abdoulaye et Julie-Pier.

Blockers :

* Manque stockage sur son ordinateur pour faire l’installation de WampServer.