Date (2024-03-09 au 2024-03-23) :  
Auteur : Julie-Pier Potvin  
**Présent**:

* Julie-Pier Potvin
* Abdoulaye Mohamed Ahmed
* Lucas Caissie

**Absent**:



**Liste des individus** :

Julie-Pier Potvin :  
Done :

* Création de l’interface order
* Affichage de la liste des produit dans order
* Ajouter la logique de l’interface dans Warehouse List et List Order
* Créer l’interface warehouse.

To Do :

* Création suppression d’un orderBlockers :

Blockers :

Abdoulaye Mohamed Ahmed :  
Done :

* Création du CRUD de la gestion de stock
* Ajouter des produits dans des stocks
* La page de configuration de l’application
* Création d’une nouvelle commande.
* Changer le total des produits, commandée et clients dans le Dashboard.

To Do :

* Traitement des commandes cote administrateur
* Gérer les quantités des commandes

Blockers :

* Une erreur lorsqu’on fait une commande erreur apparait dans la liste des commandes

Lucas Caissie :  
Done :

* Création de l’interface de gestion de stock
* Création de l’interface settings

To Do :

* Ajout de la logique de recherche dans les pages, users, list order, supplier list, warehouse.

Blockers :